Adventure QA 포트폴리오 리스크 분석서

작성일 2026-06-14 / Risk Analysis

# 리스크 분석 기준

리스크는 사용자 영향도, 재현 가능성, 자동 검증 가능성, 데이터 파급 범위를 기준으로 평가한다.

| Risk ID | 리스크 | Severity | 가능성 | 완화/검증 전략 | 관련 TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Excel->JSON 변환 중 행 누락 또는 타입 오류 | Critical | Medium | 행 수, 필수 컬럼, 타입, 인코딩 자동 검증 | 자동_EditMode_TC / DV-001~DV-008 |
| R-002 | Option_ID/Effect_ID 참조 누락으로 전투 효과 미발동 | Critical | Medium | 참조 ID 존재 검사와 런타임 Integration 테스트 | TC-013~TC-032 |
| R-003 | 몬스터 패시브가 authoring 슬롯에서 런타임으로 연결되지 않음 | Major | Medium | MonsterOptionManager 경로와 전투 시작/적중 효과 회귀 | Monster passive TC |
| R-004 | PlayMode 씬 전환 또는 로비 시작 버튼 단절 | Critical | Low | 필수 씬 로드와 Start Button smoke | 자동_PlayMode_TC |
| R-005 | 수동 TC 미실행 잔여분으로 실제 UX 결함 미발견 | Major | High | 미실행 TC 우선순위 재정렬 및 Evidence 기록 | 수동_TC |
| R-006 | 한글 인코딩/이름 키 문제로 UI나 Sprite lookup 실패 | Major | Medium | Korean fallback encoding, ASCII sprite-key 임시 정책 기록 | Data Validation |

# 리스크 대응 원칙

데이터 기반 결함은 기능 수동 테스트보다 먼저 Data Validation으로 차단한다.

전투/장비 결함은 수정 후 관련 자동 Regression과 실제 플레이 확인을 모두 남긴다.

재현 불확실한 현상은 Bug가 아니라 Observation으로 관리하고, 재현 조건 확보 시 Bug로 승격한다.